中国（重庆）自由贸易试验区沙坪坝企业创新服务中心

基坑和建筑物监测项目

竞

争

性

比

选

文

件

比选人：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司

代理机构：重庆赛迪工程咨询有限公司

第一章  比选须知

本比选项目中国（重庆）自由贸易试验区沙坪坝企业创新服务中心基坑和建筑物监测项目，项目业主为重庆园投仓储服务有限公司，建设资金来自企业自筹，项目出资比例为 100%。项目已具备比选条件，现对该项目进行竞争性比选。

## 一、项目概况与比选范围

项目名称：中国（重庆）自由贸易试验区沙坪坝企业创新服务中心基坑和建筑物监测项目

地点：重庆国际物流枢纽园区

服务周期：3年。

比选范围：中国（重庆）自由贸易试验区沙坪坝企业创新服务中心的基坑和建筑物监测，最终以图纸和行业主管部门及相关规范要求为准。（图纸下载地址：https://share.weiyun.com/5Gle5Nv）

## 二、申请人强制性要求

1、竞选人必须具有独立法人资格，具备有效的测绘乙级及以上资质且专业范围包含变形形变与精密监测内容。

2、2016年1月1日至投标截止时间止（以类似业绩完成时间为准）具有监测合同（内容含位移或精密监测）金额不少于49万元（金额以合同或业主证明资料为准）的业绩不少于1个。

3、人员要求：项目负责人具有测绘类中级及以上职称，监测人员不少于3人。

4、重庆市外单位需在重庆市内具有固定办公场所，需提供真实有效的场地租赁合同或产权证明复印件。

5、本次比选不接受联合体比选。

6、比选保证金

比选保证金贰仟元（现金），比选保证金应单独装入1个信封中，在封口处由委托代理人签名，并与竞选文件一同递交。未中选人的比选保证金，在评审结束后由比选人当场退还；中选人的比选保证金在中选后交比选代理机构财务办公室保存，待签订合同后10日内中选人持保证金收据，到代理机构财务办公室办理退款手续（无息退还）。

有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其竞标文件；

（2）中选人在收到中选通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）竞选人有串通投标或弄虚作假行为的；

（4）法律法规和本比选文件规定的其他情形。

7、履约担保：

担保形式：银行转账或汇款；

担保金额：中选价的10%（银行转账或汇款）；

提交时间：转账应在承包人收到中选通知书后10日内到账。

汇款转至如下账户：

单位名称：重庆园投仓储服务有限公司

开户行：中国工商银行重庆物流园支行

账号：3100035209100006163

注：未按要求提交履约担保的中选候选人将被取消中选资格。

9、评审委员会的确定：由比选人自行组织。

## 三、竞选人报名及文件获取

1.报名起止时间：2019年9月23日至9月25日12时00分（北京时间）；竞选人未按规定时间内报名的，其竞选文件将不予接收。

2.各竞选人用电子邮件方式进行报名。各竞选人自行在园区网站www.wmlip.com的招投标信息公布版块下载比选文件及投标回执表格，把填写完毕并加盖公章的比选回执扫描件发送至邮箱cqxbwly@126.com，邮件名称写明项目名称、竞选人名称、联系人及联系电话。在递交竞选文件时将竞选回执原件递交给代理机构。否则比选人或比选代理机构将不接受竞选人的竞选文件。

3.比选文件售价500元，售后不退。竞选人在递交竞选文件时向比选代理机构缴纳，否则比选人和比选代理机构将拒绝接收其竞选文件。

## 四、最高限价及计价方式

本项目最高限价为49万元，采用总价包干，凡超总价为废标。

## 五、竞标文件要求

1、竞标文件的组成：

1.1《比选函》   （原件、格式附后）

1.2《法定代表人身份证明及授权委托书》（原件、格式附后）

1.3营业执照、资质证书副本及相关证明资料复印件盖竞选单位法人章（所有提供材料的原件备查，带二维码的营业执照和资质证书除外）。

2、竞标文件数量：一份

3、竞标文件格式：A4纸张打印（复印），字体字号不限。

4、竞标文件的封装：

4.1竞标文件应装订成册，密封包装在一个文件袋中（文件袋的样式不作限制），在封口处加盖公章，文件袋上标记以下内容：

比选人名称：

项目名称：                项目竞争性比选文件

在    年   月   日   时   分（即开标时间）前不得开封

竞标人名称：（加盖公章）

竞标人地址：

4.2未按规定封装和盖章的竞标文件，比选人恕不接受。

## 六、日程安排

1.竞选文件递交的截止时间： 2019年9月26日09:00-09:30时前（凡不在此时间段递交的竞选文件，比选人拒绝接收）递交地点：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司三楼320会议室。

2.开标时间：2019年9月26日09:30时；

开标地点：沙坪坝区西园北街8号自贸大厦，重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司三楼320会议室。

3.比选程序

比选会议由比选人主持，比选应按下列程序进行：

3.1介绍比选人；

3.2介绍参加比选会的领导和单位；

3.3工作人员宣布在比选截止时间前递交竞选文件的竞选人名单；

3.4监督机构验审竞选人的法定代表人身份证明及本人身份证原件或授权委托代理人的本人身份证、法定代表人身份证明及授权委托书原件，否则将视为自动放弃竞选资格；

3.5竞选人代表验审所有竞选文件的密封情况，如发现密封袋未按要求密封的，不予开标，并将竞选文件退还给竞选人；

3.6工作人员当众开启竞选文件，宣布竞选人的名称、比选报价、服务周期及其他内容；

3.7工作人员根据规定汇总开标结果并排列名次；

3.8比选人宣布开标结果，竞选人代表、比选人代表、监督机构、记录人等有关人员在比选记录上签字确认；

3.9比选会结束。

## 评标标准

1.初步评审

合格条件标准

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 提供的资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 具有有效企业法人营业执照 | 提供有效的营业执照副本复印件。 |
| 2 | 资质等级证书 | 具备有效的测绘乙级及以上资质且专业范围包含变形形变与精密监测内容。 | 提供有效的资质证书复印件。 |
| 3 | 业绩要求 | 2016年1月1日至投标截止时间止（以类似业绩完成时间为准）具有监测合同（内容含位移或精密监测）金额不少于49万元（金额以合同或业主证明资料为准）的业绩不少于1个。 | 须提供合同或业主证明资料的复印件。 |
| 4 | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 有效的法定代表人身份证明及授权委托书 | 提供有效的法定代表人身份证明及授权委托书原件 |
| 5 | 项目负责人 | 具有测绘类中级及以上职称 | 提供有效的职称证书。 |
| 6 | 监测人员 | 监测人员不少于3人 | 提供人员名单 |

2、详细评审：

| 评分因素 | 评价标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 （100分） | 所有通过初步评审合格的投标人（招标人设有最高限价的，则投标报价高于最高限价的除外）的投标报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值即为评标基准价，投标报价与评标基准价相等的得规定分值的满分100分，在此基础上，投标报价与评标基准价相比，每上浮1%扣1分，每下浮1%扣 0.5 分，扣完为止。按插入法计算得分，以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |

比选委员会按比选文件的要求对竞选人进行初步评审，包括形式评审、资格评审、响应性评审，任何一项评审不合格，作废标处理。初步评审合格的，再进行详细评审，即按评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以竞选报价低的优先；竞选报价也相等的，由招标人在开标现场随机抽签确定。

3、有下列情形之一的，比选人将重新比选：

3.1 比选截止时间止，每个标段比选对象少于 3 个的；

3.2 经比选委员会评审后否决所有竞选人的。

4、废标情形：

4.1如设置了最高限价的，竞选人的总报价超过最高限价的；

4.2竞选人报价明显低于其他人报价的，且不能合理说明或者不能提供相应证明材料的；

4.3未按规定缴纳竞选保证金的；

4.4未满足或响应比选文件要求的；

4.5串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

4.6不按比选委员会要求澄清、说明或补正的；

4.7相关法律法规约定的其它情形。

## 八、合同授予

1.定标方式

比选人应当确定排名第一的中选候选人为中选人。排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，比选人可以按照评审委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新比选。

2.中选通知

在比选文件规定的比选有效期内，且未有竞选人的异议与投诉，比选人以书面形式向中选人发出中选通知书。

3.签订合同

3.1 比选人和中选人应当自收到中选通知书20天内，根据比选文件和中选人的竞选文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中选资格，其比选保证金不予退还；给比选人造成的损失超过比选保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

3.2 发出中选通知书后，比选人无正当理由拒签合同的，比选人向中选人退还比选保证金；给中选人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 九、联系方式

比选人：重庆园投仓储服务有限公司

地  址：沙坪坝区西园北街8号自贸大厦

联系人 ：黄老师

电   话：023-65322215

代理机构：重庆赛迪工程咨询有限公司

（项目名称）竞选回执

致：重庆园投仓储服务有限公司

我公司已于    年   月  日在贵公司网站已阅读贵公司发出的关于             
       项目的比选信息。并在全面理解所有内容与要求的基础上，我公司决定参加该项目的竞选，并严格按照有关要求办理相关手续，提供相关文件。

特此函复。

联 系 人：                    	 电    话：

移动电话：		                   传    真：

通讯地址：

邮    编：                       电子邮箱：

竞选人：                         （盖单位法人章）

2019年     月    日

注：报名时需把填写完毕并加盖单位法人章的竞选回执扫描件发送至邮箱cqxbwly@126.com

第二章 合同条款

合同编号：

工程监测合同

项目名称：

发包单位：

监测单位：

签订日期  2019年    月    日

工程监测合同

项目名称:

工程地点:

委 托 方:                    （以下简称甲方）

承 接 方:                    （以下简称乙方）

甲方委托乙方承担                   监测，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经双方协商一致签订合同。

第一条  技术规范与依据

1、《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016；

2、《工程测量规范》GB50026-2007；

3、《旋挖成孔灌注桩工程技术规程》（DBJ50-156-2012）；

4、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)；

5、我队编制的《                      工程基础沉降监测实施方案》。以下简称《实施方案》。

第二条  监测项目等级、范围、内容和方法

1、监测等级：按《建筑变形测量规范》（JGJ 8-2016）中沉降观测等级划分的三等精度执行（即：沉降观测时监测点测站高差中误差≤1.5mm）；用于监测沉降监测点所需的基准点按二等精度执行（即沉降观测时监测点测站高差中误差≤0.5mm）。

2、监测范围:                               。

3、监测内容和方法：

1）监测内容：沉降基准点3点，沉降监测点20点(监测点可根据现场实际情况作适当调整),现场人工巡查。

2）监测方法:按《实施方案》进行监测。监测过程中,如因情况变更，确需调整监测方案(5日内提交),执行甲、乙方双方认同的调整监测方案。

3）监测时间及频率：

①监测时间：施工阶段监测、主体完工后进行运行效果监测2年。

②监测频率：施工阶段：在沉降监测点位建点完成后监测1轮次,至主体完工封顶时监测1轮次，计2轮次；运行阶段(主体完工后)：第1年每3个月监测1轮次,第2年每6个月监测1轮次,计6轮次；基本监测轮次共计8轮次。

达到设定的监测时间后,乙方应向甲方提交合格的监测技术总结报告书。

第三条  甲方向乙方提交成果

甲方向乙方提交“                       工程结构施工图，施工设计总平图”。

第四条 乙方向甲方提交成果

1、沉降监测实施方案(合同签订后5日内提交)；

2、主体完工后的阶段监测报告；

3、沉降监测预警报告（在基础有明显沉降时才提交）；

4、监测工作结束后的监测总结报告。

第五条  监测费用及费用支付方法

1、在沉降监测过程中如房屋基础发生明显沉降变化时，适当增加监测次数或调整监测方案，监测经费以实际完成的工作量，采用与本合同约定的计价标准据实结算后支付。

2、监测费用：监测费用暂按人民币         整（￥      元）包干使用。

3、监测费用支付方式：甲方在乙方完成          工程的沉降监测网点建设后5日内，向乙方支付监测费用的50%，即人民币       整（￥    元）；甲方在乙方提交监测总报告后5日内，向乙方支付余下的50%监测费用，即人民币        整（￥    元）。

第六条  双方责任

1、甲方责任

（1）甲方为本合同项目建设、运行管理责任人,对本项目具有所有权和使用权。

（2）甲方负责现场协调工作,紧密配合乙方,确保监测项目顺利实施。

（3）甲方负责项目的监督、检查与验收,与乙方共同管理,确保项目正常运行,充分发挥该项目的效能。

2、乙方责任

（1）负责甲方委托范围内监测实施方案的编制,并保证监测方案的科学性、合理性和实用性。

（2）按实施方案进行工作，监测时间及频率不得少于实施方案的规定，若遇特殊情况，应加密监测。

（3）做好监测设备、设施的运行管理及维护工作并承担相应的费用,配备满足监测所需的仪器、材料、设备、人员。

（4）乙方必须严格按本合同规定的技术规范规定进行监测, 并按实施方案的相关要求提交成果报告,其准确性,真实性由乙方负责。

（5）乙方应根据监测实施方案，严格按照桩点结构尺寸和工程数量开展监测工作,并结合现场实际做科学合理的调整。现场监测布设工作完成后,应即时通知甲方现场验收，经甲方同意后,乙方方可实施监测。

（6）乙方在监测过程中,若需对监测点布点、监测方法、技术规范进行调整,需经甲方认可。

（7）监测期间的食宿、交通、安全事故等由乙方自行负责。

（8）监测任务结束后应向甲方移交监测工作,提交各监测项目的原始资料、计算成果,并装订成册；乙方必须提供的资料(一式肆套)内容如下:

①沉降监测基准点与沉降监测点平面布置图；

②沉降监测基准点与沉降监测点成果表；

③仪器检定（检测）证书；

④平差计算及基准点与监测点成果资料；

⑤变形分析总结报告资料；

⑥资料光盘(壹张)。

（9）乙方有义务为甲方提供                  工程基础验收监测方面的技术支持。

第七条   其它

1、完成本合同约定监测任务后的后续监测工作,双方另行签订补充协议。

2、在监测期间，由于不可抗拒因素,使本合同无法履行时,双方应及时协商解决。当合同文件内容不相一致时,首先以建设行政主管部分颁发的相关法律、法规及文件为准,然后以组成本合同最新发布或签订的文件为准。

3、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4、本合同经双方签字盖章后,即日生效,双方履行完本合同规定的义务后,本合同即行终止。未经双方协商同意,任何一方不得单方修改、变更或中止合同。如发生争议,双方协商解决;如发生违约行为,按本合同法有关规定双方自行调节;如调解不成,可向签约地人民法院起诉裁决,或者向签约地仲裁委员会申请仲裁。

5、本合同一式 捌 份,双方各执 肆 份，具有同等法律效力。

(以下无正文)

委托方(甲方):                    承接方(乙方):

法人代表:                        法人代表:

经办人:                          经办人:

开户银行:                        开户银行:

账号:                            账号:

年   月   日

第三章 竞选文件格式

（项目名称）

竞  选  文  件

竞选人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年  月  日

附件1

比选函

比选人：____________

1、根据已收到____________项目的竞争性比选文件，我方经考察现场和研究，决定参加该项目竞标。我方接受竞争性比选文件所要求的全部内容，并承诺按总价包干 _______万元实施。项目负责人为__________。

2、一旦我方中标，我方保证按比选人在比选文件中的要求完成委托的工作任务。

3、我方所递交的竞标文件在60日历天内保持有效，在此期间内我方如能中选，我方将受此约束。

4、我方保证所提交的相关资料真实有效，否则将承担一切后果。

竞标单位：(盖章)

单位地址：

法定代表人或委托代理人：(签字或盖章)

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：________年______月_______日

附件2

法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

申请人： 	（盖单位公章）

年   月   日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

法定代表人授权书

本授权书声明：我     （姓名）系                      （申请单位名称）的法定代表人，现授权我单位的      （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加               （比选人名称） 的              （项目名称）     标段的比选活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人：                  性别：            年龄：

单位：                    部门：            职务：

授权代理人无转让权，特此授权。

申请单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

法定代表人身份证复印件 （正面）

授权代理人身份证复印件 （正面）

注：1、法定代表人参加比选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明原件；非法定代表人参加比选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书原件及本人身份证原件备查。

附件3

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 |  |

附件4

比选文件要求的相关资料(盖鲜章)